## Slide 1
Resultados Sprint 144​
SQUADRA ​
19 de julio 2022

## Slide 2
¿Qué logramos
hacer?​
Diseño.
Entendimiento e investigación Ciclo de Negocio.
Transcripciones y Entrevistas Corporativo.
Desarrollo.
SEO.
Definición de arquitectura de la información de ciclo de negocio.
Se asignaron nombres legibles y estratégicos a todas las imágenes de tu360.
Migración de página de sectores, junto con redirecciones.
Contenidos.
La reunión de entendimiento de la plantilla de sectores con producto.
Carga.
Ajustes de contenidos páginas internas de tu360 constructor.

## Slide 3
¿Qué logramos
hacer?​
Desarrollo.
Se realizaron todos los ajustes del Home tu360 Inmobiliario (Según tu perfil, Cada etapa, Acompáñanos, Banner, Logos).
Logramos realizar la implementación del módulo de Banner para las internas de sectores.
Logramos implementar el módulo de cajas informativas con audio, texto plano, video.
Logramos realizar los ajustes de Ciclo de Negocios.
Logramos realizar el acompañamiento de paso a producción de para aplicativo de fondo para chef.
Logramos la salida a producción de la página de Sectores.
Se realizó la animación para banner en mobile para tu360.

## Slide 4
¿Qué nos quedó en proceso?​
Diseño.
Definición del UX persona Corporativo.
Desarrollo.
Desarrollo.
Revisión de api para formulario de capital inteligente.
Creación de plantilla para interna de sectores.

## Slide 5
¿Qué nos desenfocó?
SEO.
Desalineación de procesos con equipo tu360.
Desarrollo.
Desarrollo.
La cantidad de reportes de ajustes de diseño.

## Slide 6
¿Qué no
pudimos
iniciar?
Desarrollo.
Realizar la OC de Quadi capital inteligente, ya que esta sigue presentado fallas.
Desarrollo.

## Slide 7
Preguntas

## Slide 8
Gracias