## Slide 1
Resultados Sprint 140​
SQUADRA ​
24 de mayo 2022

## Slide 2
¿Qué logramos hacer?​
Diseño.
Arquitectura de la Información para MVP del Home
Arquitectura de la Información para evolución de Sectores
Taller de Accesibilidad
Desarrollo.
Logramos crear las 50 páginas faltantes de Capital y realizar su relación con los portlets.
Logramos realizar la creación y configuración de las bibliotecas EmpresasContenido, EmpresasDiseno, EmpresasImagenes y la configuración para los módulos mercables.
Logramos realizar la corrección de las páginas generales de empresas - capital inteligente, Dallas y WSH.
En 14 paginas se actualizaron pdfs e imagenes, creación de nuevo contenido para la visualización en los menús tabs, creación de paginas dirigidas en acomodación de rutas url.
Se realizo el paso a producción.
SEO.
Se logró revisar la funcionalidad de urls: /prueba, /landing, /interna, /demos, entre otras. Se revisaron urls de ruta crítica
Se logró crear archivo htaccess y configurar el documento de pruebas para revisar las redirecciones de empresas para la salida a producción

## Slide 3
¿Qué nos quedó en proceso?​
Diseño.
Arquetipos y Jobs to be Done de perfil corporativo para Sectores
Se Inicio el wf que es una tarea del siguiente sprint
Desarrollo.
Terminar detallitos de la implementación de 2 componentes de ciclo de negocios en el portal.
SEO.
No aplica

## Slide 4
¿Qué nos desenfocó?​
Diseño.
No aplica.
Desarrollo.
El paso a Producción y el incidente del chat.
SEO.
La falta de alineación entre content lab para revisar ultimas urls para completar el archivo htaccess.

## Slide 5
¿Qué no pudimos
iniciar?​
Diseño.
Arquetipos y Jobs to be Done de perfil corporativo para Sectores
Desarrollo.
Crear las contribuciones y los perfiles para el nuevo Theme de empresas.
Subir los componentes(css, js) al theme nuevo con el que vamos a lanzar ciclo de negocios
La implementación de 2 componentes de ciclo de negocios en el portal.
SEO.
No aplica

## Slide 6
Preguntas

## Slide 7
Gracias