## Slide 1
Resultados Sprint 152​
SQUADRA ​
08 de Noviembre 2022

## Slide 2
¿Qué logramos
hacer?​
Diseño.
Ajustes página sectores: Tag de 'Nuevo' para las Cards/Detalle de Sectores y Se cambia el nombre de 'Asesoria experta' por 'Suscríbete a Capital Inteligente' y se agrega el cta de 'Suscríbete acá’.
Revisión diseño en QA de: Comercio, Manufactura y Gobierno.
Diseño sección (home) Productos y servicios.
Revisión de QA para sector Inmobiliario y constructor.
Revisión de QA para sector Instituciones Financieras.
Conclusiones testeos solicitud de documentos con segmento pymes.
Conclusiones testeos solicitud de documentos con segmento personas.
Taller de scope canvas con el equipo.
Desarrollo.
Se implementa el modulo home corporativo banner.
Se realizó el montaje del módulo preguntas frecuentes para el home corporativo.
Logramos realizar los ajustes para el módulo de las cards rotativas Home Empresas.
Se logro implementar el módulo de otros temas de interés del Home de empresas.
Se incluyo el botón de suscríbete al módulo de asesoría experta.
Realizamos la implementación de las páginas de panamá.

## Slide 3
¿Qué logramos
hacer?​
SEO.
Fichas Técnicas Bancolombia Capital Miami en español, realizar comentarios en QA de sectores: constructor e instituciones financieras, SEO para imágenes (nombre y alt) para sectores (gobierno, manufactura, y comercio
Se gestiona la oc de actualización ear sufi de negocios especializados.
Se logro Implementar script de Google optimize.
Se realizó la creación de la OC para registro DNS, solicitud de certificados y firma de certificados en 5 filiales de QA.
Se realizaron OC's para configuración de capa de red de dos filiales en producción.
Realizamos los ajustes correspondientes a los componentes que estructuran las páginas internas de sectores.
Realizamos ajustes de contenidos en varias páginas de interna de sectores (cambio de texto e imagenes).
Desarrollo.

## Slide 4
¿Qué nos quedó en proceso?​
Diseño.
No aplica.
Desarrollo.
No aplica.
SEO.
No aplica.

## Slide 5
¿Qué nos desenfocó?​
Diseño.
No aplica.
Desarrollo.
En el montaje comprensión un poco tarde de como se hacía con dudas proceso no muy claro ... y acerca del modulo , el cambio de maquetacion ya que el modulo swiper no tenia experiencia en su funcionamiento.
La dependencia de Infraestructura para la ejecución de las Ocs.
La no realización de pruebas de servicios virtuales de leasing.
SEO.
No aplica.

## Slide 6
¿Qué no
Pudimos
iniciar?​
Diseño.
No aplica.
Desarrollo.
No aplica.
SEO.
No aplica.

## Slide 7
Preguntas

## Slide 8
Gracias