## Slide 1
Resultados Sprint 109
PROYECTO BIG BANG
GRUPO BANCOLOMBIA
Marzo 16 de 2021

## Slide 2
¿Qué logramos hacer?
Gestión de solicitud de apoyo a pruebas especializadas para Tracking y Solicitud de documentos (No es necesario el apoyo de pruebas de performance).
Se logro la lógica de la integración del microservicio de tracking.
Se logro ajustes del microservicio tracking desplegados en desarrollo.
Se logro revisar algunos de los metadatos de faqs que no estaban funcionando.
Se logro aplicar Script Claro para TABOT WhatsApp.
Se logro la creación del portal virtual en Dallas y Washington.
Se crearon los nuevos CaaS para la pagina de resultados centro de ayuda.
Se logro avanzar el la app de resultados de centro de ayuda conde se implementaron los filtros correspondientes.
Se logro aplicar Fénix para el modulo de preguntas relacionadas.
Se logro aplicar Fénix al modulo de canales y al modulo de noticias de interés.
Se lograron las pruebas unitarias de la calificación de la pregunta.

## Slide 3
¿Qué logramos hacer?
Se logro implementar la página de canales.
Se logro implementar la página de simuladores.
Resolver la comunicación entre el EKS y Api Connect para autenticación
Instalar certificado de cognito en el WAS de QA.
Implementar en la librería de Home Utilities, el método de validar sesión de autenticación.
Se lograron los ajustes de variables pipeline para Dev y QA para solicitud de documentos.
Despliegue en desarrollo de solicitud de documentos.
Pruebas de aceptación ambiente de desarrollo de solicitud de documentos.
Despliegue en ambiente de QA de solicitud de documentos.
Pruebas de aceptación en ambiente QA de solicitud de documentos.

## Slide 4
¿Qué nos quedó en proceso?
Pruebas unitarias de la lógica de la integración del microservicio de tracking
Integración de autenticación con microservicio de tracking y despliegue en los ambientes desarrollo y QA.
Agregar en el Firewall del WAS de QA las reglas para poder consumir la url de cognito y la del api Gateway.

## Slide 5
¿Qué no pudimos iniciar?
Carga de contenido real canales y simuladores de centro de ayuda.
Las pruebas desde el portal para la autenticación.
¿Qué nos desenfocó?
Apoyo a chef con sufi.
Slider de educación financiera dada su actual implementación.

## Slide 6
GRACIAS